ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42а

Тел. (84663) 21570, эл. адрес: op-kinel@yandex.ru

_____________________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ

23 марта 2022 года                                                                            № 2/1

«Об обеспечении жильем граждан

различных категорий на территории

городского округа Кинель»

Заслушав и обсудив информацию по вопросу «Об обеспечении жильем граждан различных категорий на территории городского округа Кинель», Общественная палата городского округа Кинель отмечает, что в соответствии с муниципальной программой городского округа Кинель «Переселение граждан из аварийного жилого фонда, признанного таковым до 01.01.2017 года»,  до 2023 года» (постановление администрации городского округа Кинель от 16.04.2019 года № 1073), проводится работа по переселению граждан из аварийного жилья.

Так, на 01.04.2019 года подлежал расселению 61 многоквартирный дом, в котором проживало 1178 человек.

По состоянию на 18.02.2022 года расселено 14 жилых помещений, 31 человек расселенных граждан.

Необходимо расселить еще 120 квартир, 32 гражданина, по плану 2021 года. Из них планируется приобрести 6 квартир на вторичном рынке. По 4 квартирам материалы в суде, в связи с отказом от выплаты по рыночной стоимости.

В 2022 году подлежат расселению 59 жилых домов, для чего 10.01.2022 года заключен договор аренды сроком на 3 года на земельный участок по адресу: г.Кинель, пгт. Усть-Кинельский, ул. Селекционная, уч.3в для строительства 9 этажного 81-квартирного жилого дома. Планируемый срок переселения 01 июня 2023 года.

По состоянию на 06.12.2021 года на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по категории «малоимущие» состоит 308 семей.

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» в 2021 году г.о.Кинель было выделено из средств федерального бюджета 677952 руб. От указанной социальной выплаты инвалид, состоящий на учете в качестве нуждающегося, отказался. Деньги возвращены в областной бюджет.

В 2021 году семье, имеющей ребенка-инвалида, страдающего тяжелой формой хронического заболевания, предоставлено жилое помещение муниципального жилого фонда по договору социального найма, постановление администрации г.о.Кинель от 26.11.2021 года № 3396.

По состоянию на 01.03.2022 года в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, состоит 118 человек, из них имеют право быть обеспеченными в 2022 году 60 человек. В 2022 году планируется включить в список еще 11 человек нуждающихся.

Исходя из вышеизложенного, Общественная палата городского округа Кинель

Решила:

1. Отметить, что администрацией городского округа Кинель работа по обеспечению граждан различных категорий, нуждающихся в обеспечении жильем, ведется постоянно в соответствии с законодательством РФ.

2. Информацию «Об обеспечении жильем граждан различных категорий на территории городского округа Кинель» принять к сведению.

Председатель Общественной палаты				            Н.К.Русанова