Утверждается:

1. цели и задачи проекта

2. вид конкурса

3. критерии

4. конкурсная документация

5. сроки заключения соглашения

6. состав конкурсной комиссии

Решение о реализации проекта МЧП

Федеральный закон от 13.07.2015г. №224-ФЗ

Порядок рассмотрения проекта муниципально-частного партнерства

Гл. 1

ст. 8, п. 3

Разработка предложения, предварительные переговоры

1

Частный партнёр (инициатор проекта)

Гл. 1

ст. 3, п. 5;

ст. 4, п. 8;

Гл. 1

ст. 9

Гл. 1

ст. 3, п. 11

Гл. 1

ст. 10, п. 2

пп. 2

Гл. 1

ст. 8, п. 6

Гл. 1

ст. 8, п. 1

Определение сравнительного преимущества

3

Оценка, двух- или трёхсторонние переговоры

Рассмотрение (разработка предложения, переговоры)

Оценка эффективности проекта

Глава городского округа

Региональный уполномоченный орган в сфере ГЧП (МЭРИТ Самарской области)

Публичный партнёр(Глава г.о. или уполномоченный орган местногосамоуправления)

Принятие решения о реализации

1

2

ст. 3, п. 4;

ст. 18 п 1-3

90+10 дней

90+5 дней

ст. 9,

п. 5, 13

ст. 10,

п. 1

60 дней

ст. 8,

п. 5, 8

ст. 10,

п. 3, 7

проект решения о реализации, заключение и иные необходимые документы

заключение об эффективности проекта и его сравнительном преимуществе

предложения о реализации проекта

2

3

4

1

ст. 10,

п. 8

10 дней

Размещение решения в ГИС в сфере закупок

Социально-экономическая эффективность

Финансовая эффективность

45 дней

ст. 10,

п. 10

Гл. 5

ст. 32

Прием заявок от иных лиц

Всего  490  дней/ без проведения конкурса 310 дней

При поступлении заявок от иных лиц-

организация и проведение конкурса на право заключения соглашения

Заявок от иных лиц не поступало

Гл. 5

ст. 19

Объём принимаемых публичным партнёром обязательств по ГЧП

Чистые дисконтированные Расходы бюджета по ГЧП (гос.контракту)

ст. 9,

п. 4

90

Решение о заключении соглашения без проведения конкурса

180 дней

ст. 10, п. 9

Определение победителя

Гл. 5

ст. 29

Заключение соглашения

+

Уполномоченный орган (МЭРИТ)

-

ст. 9,

п. 11

Отрицательное заключение уполномоченного органа

Положительное заключение уполномоченного органа

ст. 9,

п. 10

дней