ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42а

Тел. (84663) 21570, эл. адрес: op-kinel@yandex.ru

_____________________________________________________________________________

7 августа 2020 года                                                                            № 1/2

Р Е Ш Е Н И Е

# О ходе работ по выполнению

# мероприятий по программам

# «Поддержка инициатив населения

# муниципальных образований

# Самарской области на 2017-2025 годы»,

# «Формирование комфортной

# городской среды на 2018-2024 годы»

# Заслушав и обсудив информацию по вопросу «О ходе работ по выполнению мероприятий по программам «Поддержка инициатив населения

# муниципальных образований Самарской области на 2017-2025 годы»,  «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы», Общественная палата городского округа Кинель отмечает, что по вопросу реализации программы «Поддержка инициатив населения муниципальных образований Самарской области на 2017-2025 годы» в 2020 году завершается реализация четырех проектов. В 2019 году было реализовано четыре проекта, в 2018 году – три проекта.

# В соответствии с итогами рейтингового голосования в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» на 2020 год включены четыре общественных территории. Все работы выполнены до июня 2020 года. В 2018 году на территории также было успешно реализовано четыре проекта, в 2019 году – два проекта.

# В 2017-2019 годах благоустроено 37 дворовых территории. В соответствии с очередностью благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на 2020 год было запланировано шесть дворовых территорий. Фактически работы выполнены в июне 2020 года.

# Также в 2020 году реализуется проект по благоустройству общественной территории «Сквер и набережная озера «Ладное»» в рамках стратегической концепции общественных пространств «Кинель – город чистых озер» в городском округе Кинель Самарской области, победившей во Всероссийском конкурсе среди лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых городов РФ. Срок реализации проекта по контракту до 01.11.2020 года.

# Исходя из вышеизложенного, Общественная палата городского округа Кинель

Решила:

# 1. Информацию «О ходе работ по выполнению мероприятий по программам «Поддержка инициатив населения муниципальных образований Самарской области на 2017-2025 годы»,  «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы», принять к сведению.

2. Реализацию мероприятий по указанным программам оставить на контроле.

3. Поручить рабочей группе (Н.А.Андреев)  подготовить обращение в Думу городского округа с просьбой выйти с законодательной инициативой в Самарскую Губернскую Думу о разработке программы по благоустройству улиц частного сектора в малых городах области.

Председатель Общественной палаты				        Н.К.Русанова