ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42а

Тел. (84663) 21570, эл. адрес: op-kinel@yandex.ru

_____________________________________________________________________________

«24» августа 2017 г.                                                                            № 3/4

Р Е Ш Е Н И Е

О реализации программы г.о.Кинель

по повышению безопасности

дорожного движения на 2014-2018 гг.

(утв. постановлением администрации

г.о. Кинель от 30.09.2013 г. № 2879)

Рассмотрев материалы проверки по вопросу «О реализации программы г.о.Кинель по повышению безопасности дорожного движения на 2014-2018 гг.», отмечается положительная работа по оснащению улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения с большим акцентом на оснащение подъездных путей к образовательным учреждениям и пешеходных переходов городского округа. Комплексное и системное решение проблем на основе определения конкретных целей, задач и мероприятий позволило достичь результатов реализации программы и показателей социально-экономической эффективности.

При обследовании состояния дорог и пешеходов выявлено, что в       п.г.т. Алексеевка, на северной и южной сторонах города требуется карточный ремонт ряда дорог. На северной стороне не освещается въезд в город. На ряде улиц необходима дополнительная установка соответствующих дорожных знаков. Необходимо произвести ямочный ремонт дорог по маршрутам автобусного движения №№ 1,9,131,74,7. В перечне программных мероприятий отдельным разделом не включены вопросы состояния школьных маршрутов. На ряде пересечений дорог необходимо обустройство пешеходных переходов.

С учетом изложенного, Общественная палата городского округа Кинель

Решила:

1. Направить материалы по итогам проверки хода выполнения муниципальной программы городского округа Кинель по повышению безопасности дорожного движения на 2014-2018 гг. Главе городского округа Кинель (В.А.Чихирев) для использования в работе.

2. Рекомендовать:

2.1. Директору МБУ «Служба благоустройства и содержания г.о.Кинель» (А.А.Евдокимов) разработать в срок до 01 сентября 2017 года план мероприятий по устранению выявленных в ходе проверки недостатков;

2.2. Межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения (С.Н.Федотов) с учетом имеющихся полномочий, организовать работу по контролю за устранением недостатков по содержанию уличной и дорожной сети.

2.3. Начальнику ОГИБДД МО МВД РФ «Кинельский» (А.А.Ремиз) на основании требований к эксплуатационному состоянию допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, усилить контроль за выполнением предписаний по надзору за дорожным движением.

3.  Контроль за выполнением решения возложить на рабочую группу и Совет Общественной палаты городского округа Кинель.

4. Информацию о выполнении данного решения заслушать на пленарном заседании Общественной палаты в ноябре 2017 года.

Председатель Общественной палаты		                             Н.К.Русанова