ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42а

Тел. (84663) 21570, эл. адрес: op-kinel@yandex.ru

_____________________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ

16 февраля 2023 года                                                                            № 2/1

«О ходе выполнения программ

«Поддержка инициатив населения

муниципальных образований Самарской

области на 2017-2025 годы»,  «Формирование

комфортной городской среды на 2018-2024 годы»,

«Безопасные качественные автомобильные дороги»

в 2022 году как фактор выполнения

Указа Президента РФ от 07.05.2018 года

№ 204 и задачах на 2023 год»

Заслушав и обсудив информацию по вышеназванному вопросу, Общественная палата городского округа Кинель отмечает, что городской округ активно участвует в реализации программ. Так, по программе «Поддержка инициатив населения муниципальных образований Самарской области» было реализовано в 2022 году 7 проектов общей площадью 7 211,35 м2 на сумму 11 600 052,00 рублей.

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» было проведено благоустройство 6 (шести) общественных территорий общей площадью 1942м2 на сумму 41 575 227 рублей.

В ходе реализации Программы «Развитие транспортной системы Самарской	 области (2014-2025 гг.)» и подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области» было отремонтировано 5,792 км автомобильных дорог и тротуаров на общую сумму 72 081 208,80 рублей.

Инициаторами всех проектов, направляемых на конкурс от городского округа, выступают территориальные общественные советы, которые активное участие принимают и в их обсуждении.

Исходя из вышеизложенного, Общественная палата городского округа Кинель

Решила:

1. Отметить положительную работу администрации городского округа Кинель по выполнению Программ «Поддержка инициатив населения муниципальных образований Самарской области на 2017-2025 годы»,  «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы», «Безопасные качественные автомобильные дороги».

2. Членам Общественной палаты городского округа Кинель совместно с территориальными общественными советами продолжить работу по реализации программ на территории городского округа Кинель.

Председатель Общественной палаты				            Н.К.Русанова